Dział III do SIWZ

UMOWA NR  ……..  /2020

zawarta w Płocku dnia ………….2020r.

pomiędzy:

Muzeum Mazowieckim w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock

NIP: 774-13-73-620

Wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 13/99

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym” - reprezentowanym przez:

- Leonarda Sobieraj – Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku

przy kontrasygnacie głównej księgowej Anastazji Żółtowskiej

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………....

REGON: …………………………………….

zwaną w dalszej treści „Wykonawcą ” - reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………………………………………………..

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) po przeprowadzeniu zamówienia publicznego nr sprawy: AG-371/1/20

§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  polegające na wykonaniu zadania pn.:„Usługa polegająca  na aranżacji pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”.

- Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zamówienie powinno być wykonane zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa  i normami.

- Zadanie winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z:

    - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z Załącznikami

    - Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II do SIWZ)

    - Dokumentacji Projektowej której autorem jest jednostka projektowa: Koza Nostra Studio sp. z o.o.,  ul. Mikołajska 3 /5, 31-027 Kraków

    - Oferty Wykonawcy

    - Obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej

- Na przedmiot umowy składają się usługi i dostawy oraz roboty budowlane a także wszystkie inne prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych w pkt. 4. jak również w ofercie Wykonawcy i SIWZ, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację usługi.  Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu Cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów określonych w pkt. 4 niniejszego § Umowy przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

- Wykonawca oświadcza, że:

- przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia

- zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że dokumentacja projektowa, dane i informacje są kompletne i wystarczające, aby zrealizować inwestycję zgodnie z umową za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy oraz jej załącznikach,

- posiada pełną wiedze, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej do wykonania zadania,

- właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania usługi na terenie obiektu,

- zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach przekazanych przez Zamawiającego,

- upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych prac, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia pracy oraz usunięcia wad,

- dodatkowo Wykonawca deklaruje i gwarantuje, że posiada zdolności i doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnienie niezbędne dla profesjonalnego wykonania Umowy oraz zachowania należytej staranności;

- przyjmuje bez zastrzeżeń stan obiektu, w którym będzie realizowane zadanie;

- ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę wykonywania przez te osoby pracy) w zakresie przepisów BHP i p.poż jak również wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do prowadzonych prac,

- posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać w ramach realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu i treści umowy jako podstawę zwiększenia wynagrodzenia w skutek złego szacowania, nawet w sytuacji, gdy w momencie zawarcia Umowy było to możliwe do przewidzenia.

- Przedmiot umowy musi być przekazany/ oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu należytej staranności wymaganej przy wykonaniu zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonanie świadczeń stanowiących przedmiot Umowy oraz za Podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzył ich wykonanie.

- Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) oraz prace wraz z dostawami wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej niezbędnej do zakończenia przedmiotu Umowy

- Wykonawca dostarczy wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia nowy -zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Na tę okoliczność po zakończeniu umowy wyda Zamawiającemu wszelkie dokumenty, certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne do wykonania uprawnień gwarancyjnych i rękojmijnych.

§ 2. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020r.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje zakończenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich ewentualnych poprawek, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone będą prace stanowiące przedmiot umowy wraz z usunięciem zbędnych materiałów i odpadów. Do czasu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy wlicza się również całkowite rozliczenie zadania.

Datą rozpoczęcia prac jest data przekazanie obiektu do realizacji umowy nie póżniej niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy. Wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji zadania nastąpi na podstawie protokołu.

Przez datę zakończenia przyjmuję się datę podpisania protokołu odbioru końcowego z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z okresu gwarancji i rękojmi.

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac, stanowiących  przedmiot Umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiającym, decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie, SIWZ i Opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących zadanie objęte Umową.

- Wykonawca ma  obowiązek  informować Zamawiającego o  wszelkich  zmianach  statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

    - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

    - zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

    - ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

    - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

    - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

    - zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe na  aranżowanym obiekcie lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu umowy.

- Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty.

- Przekazać na żądanie Zamawiającego zanomizowane umowy o pracę, poświadczenia zgłoszenia pracowników do ZUS, zaświadczenie ZUS potwierdzającego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ( zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO)- osób zatrudnionych w ramach kodeksu pracy zgodnie z wymaganiami SIWZ celem przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. Imiona i nazwiska pracowników zatrudnionych na umowę o pracę nie podlegają anomizacji.

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy:

    - Nieodpłatne przekazanie obiektu na podstawie protokołu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Obiekt zostanie przekazany w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze wraz z załącznikami, wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz inne dokumenty formalno-prawne umożliwiające realizację zadania zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

    - Zapewnienie nadzoru na realizowaną usługą,

    - Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, informowanie Stron o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i czynności z niej wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy.

    - Zapewnienia środków finansowych do zrealizowania usługi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

    - Przystąpienia i dokonania w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru końcowego zadania.

    - Przejęcia obiektu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na obiekcie  w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz pozostawione po zakończeniu umowy.

§ 5. FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY

- Obowiązki Nadzoru nad realizowaną usługa sprawuje:

-   ………………………………………………………………..

- Wykonawca ustanawia:

- Specjalistę ds. multimedialnych

- ………………………………………..

c) Programistę systemu zarządzania

- ………………………………………..

d) Specjalistę ds. aranżacji

- ………………………………………..

- Zmiana osób wymienionych w pkt. 2. dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na warunkach zawartych w § 12 Umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom określając w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania/zaniechania  własne oraz za  dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie Podwykonawców i dalszych podwykonawców zostały opisane w SIWZ.

- Wykonawca na 7 dni przed zawarciem umowy z Podwykonawcą ma obowiązek przedłożyć wzór umowy do sprawdzenie Zamawiającemu a Zamawiający ma prawo zgłosić w ciągu 7 dni zastrzeżenia do wzoru umowy.

- Zgłoszenie zastrzeżeń powoduje konieczność dokonania zmian przez Wykonawcę pod rygorem uznania, że Podwykonawca nie był zgłoszony do udziału w postępowaniu.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać wyraźne wskazanie co stanowi zabezpieczenie wykonania umowy a co stanowi wynagrodzenie należne podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy oraz zabezpieczenie gwarancyjne umowy na czas gwarancji i jakości umowy z Wykonawcą ( kaucja gwarancyjna lub ubezpieczeniowa).

- Kwota wynagrodzenia należna Podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy nie może być większa niż część wynagrodzenia należna Wykonawcy za wykonanie umowy z Zamawiającym.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin zapłaty Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodu uiszczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy pod rygorem zatrzymania zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej nie zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub złożenia ww kwoty do depozytu sądowego.

§ 7. WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji Umowy wyraża się kwotą w wysokości:

netto: ……………….zł (słownie:……………………………. 0/100),

podatek VAT (23%): …………………………….. zł

brutto: …………………. zł  (słownie: …………………………………………………………….. 0/100),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 § 7 umowy obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania prac ujętych w dokumentacji projektowej oraz dokumentach niezbędnych do realizacji usług.

- Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania w tym koszty bezpośrednie i koszty ogólne oraz przekazanie praw autorskich majątkowych do utworu.

- Ustalone wynagrodzenie umowne jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie będą się kształtować w okresie realizacji Umowy.

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji – z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usług i innych świadczeń, w tym wynikających z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu Umowy zmian w Dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zamówienia. Wartość prac, których nie przewidziano w Dokumentacji projektowej, a których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji zadania (chociażby przy zawarciu Umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów) wliczona jest w  wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy i nie wpływa na jego wysokość.

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega obniżeniu w sposób określony w § 12 niniejszej Umowy.

- Niniejsze wynagrodzenie obejmuje przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów oraz materiałów powstałych w wyniku realizacji umowy, które po zakończeniu umowy stają się własnością Zamawiającego.

9. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:

- trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimkolwiek środkami                               i w jakiejkolwiek formie,

  - tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,

  - utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób, - zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy nośnikach,                 w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- kompilowanie wykonanej dokumentacji z innymi dokumentami, w tym pochodzącymi od osób trzecich.

11.Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu umowy co, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie.

Mając na uwadze pola eksploatacji wskazane w umowie Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy,  prawa zależne do wykonanego dzieła, w tym prawo do dokonywania zmian w dokumentacji.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu obiektu  i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego prac.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: ………………………………., REGON: ………………………………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 774 13 73 620

- Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock.

- Faktura końcowa płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi protokołami i oświadczeniami Podwykonawców o rozliczeniu zadania z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT.

7. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą prawną, czy osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 8a*

1.Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę papierową.

2.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą dokumentów.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt. 2 § 7 niniejszej Umowy tj. ………………………… zł w formie: …………………………………………………………………………..

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone zostało na koncie Zamawiającego ………………….nr .......................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia wystawione będzie przez bank, lub firmę ubezpieczeniową, lub podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji  ubezpieczeniowej  lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego może w trakcie realizacji umowy zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

§ 11. GWARANCJA I RĘKOJMIA

      - Wykonawca Robót udziela …………………..- miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

      - Gwarancja winna być udzielona na piśmie i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje w formie pisemnej w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji w formie pisemnej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu.

      - Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

      - Podstawa do ustalenia okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi jest protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez przedstawicieli stron. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru w terminie 3 dni od daty zakończenia prac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że wykonana usługa będzie wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została wykonana, co w szczególności oznacza, że:
 1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- z przepisami art. 29 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych oraz z przepisami określającymi zakres i formę projektu wskazanego przez Zamawiającego,

2)	będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, ppoż,

3)	będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki dla tego rodzaju zadań..

4. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni.

5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.

6. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów, o których mowa powyżej jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed jego upływem.

7. Zamawiający, który otrzymał wadliwy Przedmiot Umowy lub jego część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

a) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w ust. 4, z zagrożeniem naliczania kar umownych,

b) odstąpić od Umowy, jeżeli istotne wady wskazane w Przedmiocie Umowy nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie krótszym niż 14 dni.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia „wykonania zastępczego” i obciążenie jego kosztami Wykonawcę, bez względu na przysługujące Wykonawcy prawa do utworu w sytuacji braku reakcji Wykonawcy na konieczność dokonania napraw.

§ 11. KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:

- wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej, w szczególności za:

- niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego.

- nieprzekazanie Zamawiającemu na każde pisemne żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją robót w terminie przez niego wskazanym,

- uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy,

- w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w  SIWZ.

- z tytułu przerw w realizacji robót, spowodowanych przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio za każdy fakt wystąpienia zdarzenia,

- W przypadku oddelegowania do wykonywania usług osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, o którym mowa w niniejszym postanowieniu (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli zamawiający podczas kolejnych kontroli stwierdzi, że osobą oddelegowaną nadal nie jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nawet jeżeli za każdym razem będzie to ta sama osoba).

- Z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego § umowy, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w tym terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, licząc od dnia upływu terminu.

- Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub przepisów prawa, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury i /lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.

- Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, określona w § 7 pkt 2 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem Umowy wykonuje.

§ 12. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

  - Zmiana osób wymienionych w pkt 4 § 5 umowy w przypadku:

    - śmierci,

    - rozwiązania stosunku pracy,

    - utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

    - urlopu powyżej 26 dni w roku,

    - choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,

    - na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną w pkt 15 § 5 Umowy.,

    - innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiana terminów realizacji umowy o których mowa w § 2 Umowy. w następujących sytuacjach:

- w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które:

- zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób trzecich lub

- nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub

-  prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu wykonawczego,

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług na postawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji prac.

- jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy  zdarzenie zewnętrzne łącznie spełniające  następujące warunki: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar,  Pandemię , stan wyjatkowy ogłoszony przez UE lub Rząd RP i inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe; wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn, a wystąpienie okoliczności uzasadniającej zmianę terminów musi być potwierdzone w sposób odpowiedni dla okoliczności np. protokołem konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego.

.

UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie ma wpływu na zmianę wynagrodzenia umownego chyba,że strony dokonają zmian w zakresie realizacji zadania na skutek zmian projektu wykonawczego.

- Zmiany technologii i sposobu wykonania robót:

- Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów prac i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i załączniki do niej,

- Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku firma sprawująca nadzór inwestorski sporządza opinię w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiającego. Powyższe dotyczy rozwiązań równoważnych zaakceptowanych przez Zamawiającego po uzyskaniu zgody Projektanta.

- zmiana kwoty wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług (VAT),

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia w/w przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz wartości podatku VAT

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

  - Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w pkt 1 niniejszego § Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

  - Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, opisanych w pkt 7 niniejszego § Umowy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 pkt. 2  niniejszej Umowy Zamawiający pomniejszy o należne mu od Wykonawcy kary umowne.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu następujących okoliczności:

    - w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją finansującą inwestycję,

    - gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego niewypłacalnością,

    - w przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni,

    - jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,

f) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

g)    rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach:

- wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania,

- okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów.

- Powyższe okoliczności stwierdza pisemnie Zamawiający i informuje pisemnie Wykonawce.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania prac, a Wykonawca zabezpieczy przerwane prace. Koszt prac i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych prac.

- Wykonawca usunie z terenu obiektu urządzenia  oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

- zmiana niniejszej Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wykonawca  w chwili zawarcia niniejszej Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

9.     W przypadku o którym mowa w pkt 8 niniejszego § Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 16. ODNIESIENIE PRAWNE

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186,1309 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), raz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

    - Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, oświadczenia o jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy, winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne.

  - Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy.

  - Zamawiający dopuszcza cesję praw i obowiązków z niniejszej umowy na podmiot trzeci pod warunkiem uwzględnienia mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązku wcześniejszego uregulowania wszystkich wymaganych prawem kwot należnych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.

  - Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy,  1 egz. dla Zamawiającego.

§ 22. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

            - Integralną częścią Umowy są:

ZAŁĄCZNIK NR 1: SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2: Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 3: Formularz Oferty

WYKONAWCA: 	  		ZAMAWIAJĄCY:

………………………………..			……………………………