# „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”.

# PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

# Zamawiający :

# Muzeum Mazowieckie w Płocku

ul. Tumska 8

09-402 Płock

tel. 24 364 70 70, faks 24 262 44 93

www.muzeumplock.art.pl

# PŁOCK – PAŹDZIERNIK - 2010

# Rozdział 1. WSTĘP

# Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla

Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Pzp.

# Rozdział 2. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1. Zamawiający – Muzeum Mazowieckie w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Tumska 8.

2. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

3. SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4. Ustawa – ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr

223, poz. 1655 z późn. zm.)

5. Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

# Rozdział 3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako zamówienie publiczne pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe

oznaczenie.

# Rozdział 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania:

„Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Roboty budowlane wykończeniowe; tynkarskie okładziny ścian; okładziny stropów; malarskie; stolarka drzwiowa; podłoża; posadzki. Instalacje: wentylacji; elektryczne;

3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3) Przedmiary robót.

4. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10

ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do

okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji

zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy

zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego /nie gorszej jakości i spełniający parametry określone przez Zamawiającego/. Wykonawca, który zaproponuje sprzęt równoważny zobowiązany jest wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby

Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej w ilości trzech egzemplarzy wersji

papierowych i w jednym egzemplarzu na płycie CD.

7. Okres gwarancji i rękojmi:

Zamawiający oczekuje od wykonawcy 36 m-cy gwarancji na całość robót licząc od dnia

bezusterkowego odbioru końcowego .

1.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 45.00.00.00-7   roboty budowlane

# 2. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

# 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

# 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

# Rozdział 5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 09.12.2010r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: – NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE, Płock, ul. Tumska 5a

# Rozdział 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

# 1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, dotyczące:

# 1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu.

# 1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

# 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub dobudową obiektów kubaturowych o powierzchni nie mniejszej niż 500m2

UWAGA nr 1 Zamawiający uzna za spełniające warunki wykonania jednego lub kilku wyżej wymienionych rodzajów robót w jednym zamówieniu, jeżeli zakres i wartość poszczególnych rodzajów robót spełnia podane wyżej wymagania i dołączony wykaz i referencje poświadczają ten fakt.

# 2. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

# 1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia tj.:

1. udokumentuje wymagane prawem budowlanym uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia tzn. dysponuje lub może dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania budową lub robotami budowlanym w specjalności:

a)       konstrukcyjno – budowlanej

b)       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

2. przedłożą wykaz osób - personelu kierowniczego i technicznego w osobach kierownika budowy i kierowników robót i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

UWAGA ! W przypadku oferty wspólnej warunek musi spełniać jeden z wykonawców składający ofertę wspólną.

1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a)      posiadanie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

# 1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo

wszyscy Ci wykonawcy wspólnie z wyłączeniem warunków, o których mowa w pkt 1.1.4.

3. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie

dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w Rozdziale 7 SIWZ oraz przedłożonych przez

Wykonawcę wraz z ofertą, według formuły „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu podpisane zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia.

# Rozdział 7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

# DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

# WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

# WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

# 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ;

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

obejmujący roboty budowlane o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt.1.1.2., z podaniem

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, obejmujący osoby,

o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt.1.1.3., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi

osobami – załącznik nr 6 do SIWZ;

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –

załącznik nr 7 do SIWZ;

5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia,

# 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

należy złożyć wraz z ofertą :

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ;

# 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia – ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - załącznik nr 8 do

# SIWZ.

# 4. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust.3 będą brały udział w realizacji części zamówienia,

wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, dokumenty wymienione w ust.2, dotyczące

tych podmiotów.

# 5. Forma składanych dokumentów. Dokumenty, wymienione w ust. 1,2,3 należy złożyć w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z dyspozycją § 6 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

# 6. Wykonawcy występujący wspólnie

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Upoważnienie dla pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem

stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli

wszystkich pozostałych przedsiębiorców (Wykonawców występujących wspólnie). W zakresie

formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom kodeksu cywilnego (oryginał lub notarialnie

potwierdzona kopia).

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

występującym jako reprezentant Wykonawców występujących wspólnie.

5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22 ust.1 ustawy, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci

wykonawcy wspólnie.

6) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

# 7. Wykonawcy zagraniczni.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt.2, 3 i 4 SIWZ składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

# 8. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt.2 – nie

wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz tłumaczeniem na język

polski.

# Rozdział 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# Rozdział 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

# 1. Wymagania ogólne

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi

być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny na

komputerze, maszynie lub pismem odręcznym według wzoru formularza ofertowego stanowiącego

załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności

gospodarczej lub osobę posiadającą pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

6. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane oraz połączone ze

sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą

ofertę.

8. Wykonawca zdobędzie wszystkie niezbędne informacje w celu określenia ceny oferty.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# 2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z:

1. formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

2. oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 SIWZ,

3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

3. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym,

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

„Oferta – „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE” oraz nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej

w powyższy sposób.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. z 2003r.

nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione,

muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

5. Zmiana lub wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że

uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy

pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane

w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona

oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.

2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam

sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy

opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

# Rozdział 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Muzeum Mazowieckie w Płocku, woj. mazowieckie, 09-402 Płock, ul. Tumska 8, pok. 142  do dnia 10.11.2010 roku do godz. 10.00.

# Rozdział 11. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI,

# WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

# Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt

ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień,

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że

wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt 2.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz

udostępnia ją na stronie internetowej.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia

ją na stronie internetowej.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

– Małgorzata Jabłońska – Muzeum Mazowieckie w Płocku, tel.24 394 70 77 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

# Rozdział 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty stanowi cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty oraz stawkę procentową zastosowanego

podatku VAT.

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji

przedmiotu zamówienia wynikające wprost z niniejszej specyfikacji oraz wszelkie elementy

nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można by było prawidłowo wykonać przedmiotu

zamówienia.

3. Podstawę do wyliczenia ceny oferty stanowią:

a) Dokumentacja projektowa – załącznik nr A do SIWZ;

b) Przedmiary robót – załącznik nr B do SIWZ stanowią materiały pomocnicze do ustalenia ceny.

4. Wykonawca uprawniony jest do stosowania upustów tylko przez ich wkalkulowanie w cenę

oferty.

5. Każdy z Wykonawców podaje tylko jedną cenę oferty, nie dopuszcza się wariantowości ceny.

6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z Rozdziałem 3, § 5 ust.6 zdanie drugie Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. - Dz. U. 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

7. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich

złotych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8. UWAGA: Wykonawca ponosić będzie skutki finansowe wynikające z błędów zawartych w złożonej ofercie, które mogą wpłynąć na cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny z należytą starannością.

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rozwiązań pewnych

szczegółów należy ten fakt zgłosić do Zamawiającego w celu wyjaśnienia w trybie art. 38 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający udzielając odpowiedzi wszystkim wykonawcom zobowiąże ich do ujęcia w przedmiarach robót zweryfikowanych ilości robót.

# Rozdział 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Otwarcie ofert nastąpi 10.11.2010 roku o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 09-402 Płock, ul. Tumska 8 pok. 412

2. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy

otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny

wniosek.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach.

5. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

# Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Rozdział 15. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

# 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium

Nazwa kryterium Waga

cena 100 %

# 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę na

formularzu ofertowym

W kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

C= [(Cn : Cb) x 100] x Zc

gdzie: C – otrzymane punkty

Cn - cena oferty o najniższej cenie,

Cb - cena oferty badanej

Zc - waga kryterium (100%)

# 3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert

uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających

odrzuceniu. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Pod uwagę będą brane liczby

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty.

# 4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Rozdział 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# 1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może

zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

oferty, jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie

wykluczono żadnego wykonawcy.

# 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych

we wzorze umowy.

# 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian w zakresie:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach

określonych w § 5 ust. 7,

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów

terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń

radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez

wykonawcę,

c) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,

trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy

wykonawcy i jego podwykonawców,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,

e) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku określonym w § 3 ust.3.

# 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

# Rozdział 17. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

# 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

# 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy

publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

# 3. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

# Rozdział 18. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OMYŁEK

# 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 2, dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

# 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta

została poprawiona.

# Rozdział 19. ODRZUCENIE OFERTY

# 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art.

90 ust 3.

# 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie z ogłoszeniem o wyniku postępowania.

# Rozdział 20. WZÓR UMOWY

# 1. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do

# SIWZ.

# 2. Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy przewiduje następujące warunki dokonania zmian

postanowień zawartej umowy z wyłonionym Wykonawcą:
2.1 zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika:
a) ze zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;
b) ze zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
c) ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia,
d) ze zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
- nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego,
- wstrzymania robót przez Zamawiającego,
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
2.2 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
i usług (VAT),
2.3 zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,
2.4 zmiana kierownika budowy(śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,
2.5 zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe).

# 3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w Rozdziale 20  SIWZ i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

# Rozdział 21. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

# 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach

określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

# 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

# Rozdział 22. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

# Wykonawca nie może zlecić wykonania całości robót objętych umową do wykonania innym

wykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego.

# Rozdział 23. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

# Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień

publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej MMP. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

# Rozdział 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

# WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

# PUBLICZNEGO

# 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI. art. 179-198g Ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

# 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

# Rozdział 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

# ZATWIERDZIŁ :

# Dyrektor

Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Leonard Sobieraj

# Sporządziła: Małgorzata Jabłońska

Płock, dnia 19.10.2010 roku

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

# Adres*: ..................................................................................

# TEL.* .........…………................……………………………………………….

# REGON*: …………………................…………………………………………

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Muzeum Mazowieckie w Płocku

ul. Tumska 8

09-402 Płock

…………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”, oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem za cenę ryczałtową:

Cena brutto .......................... złotych (słownie: ............................................................... złotych),

w tym ……. % stawka podatku VAT.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej

zawarte.

2. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia do dnia 09.12.2010 roku.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofert.

7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy

o nich Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na okres 36 m-cy.

9. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie

zamówienia w części

…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………..

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ….... informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach.

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ są następujące

oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/ców)

# Uwaga:

1

# – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych w przedmiocie

zamówienia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

# (podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

# (podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/ców

Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy*

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

(dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”.na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w imieniu

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto

likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/ców)

*podpisują Wykonawcy będący osobami fizycznymi

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący roboty budowlane o których

mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt.1.1.2.SIWZ, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót, ew. krótki opis robót | Wartość brutto w złotych | Miejsce wykonania (nazwa obiektu, adres) | Data odbioru robót (dzień, miesiąc, rok) od ….. do …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

# (podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/ców)

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, obejmujący osoby, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt.1.1.3., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

| Lp. | Nazwisko i imię | Informacja o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu (nr i zakres uprawnień, informacja o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, wykształcenie) | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

UWAGA:

# 1. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień.

2. Jeżeli w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wykazał, że polega na

osobach innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z Rozdziałem 7

ust.1 pkt..3 SIWZ)

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

# (podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.7

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty

mogą być składane.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”

Ja/My ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

imię nazwisko

jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że osoby wymienione w Wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane Prawem budowlanym uprawnienia budowlane oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/ców)

Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………………………….

pieczęć Podmiotu

Oświadczenie

o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

Ja /My, niżej podpisany/-i reprezentując podmiot,

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

nazwa podmiotu

jako upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednich dokumentach rejestracyjnych*, w imieniu

reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty

Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

przystępującego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku” zobowiązuję się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

wymienić rodzaj udostępnionych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………….

miejscowość i data

…….........................................................

# (podpis osoby/osób uprawnionej

# do reprezentowania Wykonawcy/ców)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wzór

Umowa Nr ……/2010

o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego zawarta  dniu ……… 2010r. w Płocku pomiędzy:

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

……………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

zawarta została umowa o następującej treści:

# W wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Adaptacja pomieszczeń na cele wystawiennicze w NOVEKINO PRZEDWIOŚNIE”  Zamawiający i Wykonawca postanawiają co następuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

Roboty budowlane wykończeniowe; tynkarskie okładziny ścian; okładziny stropów; malarskie; stolarka drzwiowa; podłoża; posadzki. Instalacje: wentylacji; elektryczne;

3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania,

stanowiące integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 2 nie budzi wątpliwości.

Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści

przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że

nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub

# kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę do dnia 09.12.2010r.

2. Za dotrzymanie terminu realizacji umowy strony uznają wykonanie wszystkich elementów

wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, odebranych

protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

# 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonanie robót,

2) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,

3) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego

wraz z wszelkimi dokumentami, biorąc pod szczególną uwagę charakter obiektu.

4) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz zlikwidowanie go po

zakończeniu prac, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienie

warunków bezpieczeństwa pracy,

5) zapewnienie na własny koszt miejsca na składowanie gruzu, śmieci i innych odpadów oraz

ich wywóz,

6) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do

wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg w razie

konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy

zarząd drogi,

7) przedstawienie aktualnych pełnych atestów i aprobat na wbudowane materiały,

8) zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz

przedmiotów odbiorów.

9) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru inwestorskiego,

10)przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego

wykonania robót z zasadami wiedzy technicznej,

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie

podlegających likwidacji elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji

i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

12)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

13) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem, spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy,

14)używać do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, które muszą odpowiadać, co do

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane.

15)okazanie na żądanie Zamawiającego na wbudowane materiały: certyfikatu na znak

bezpieczeństwa lub zgodności z aprobatą techniczną,

16)ustanowienie kierownika budowy, kierownika robót elektrycznej,

17)ubezpieczenie budowy i robót, na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót

objętych niniejszą umową lub do daty usunięcia wad, z tytułu wszelkich szkód i strat

materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, które mogą

zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki

mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem

pojazdów mechanicznych, oraz zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do

oryginału polisy do wglądu i akceptacji w terminie 10 dni od podpisania umowy,

19)wykonanie innych prac i czynności wymienionych w umowie.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy,

3) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

5) pełne sfinansowanie zadania.

6) wykonanie innych czynności wymienionych w umowie.

3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza,

zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt, natomiast zużycie energii elektrycznej wg

wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt.

Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę za zużycie

wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zorganizuje naradę koordynacyjną z udziałem

przedstawicieli stron w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Narady będą protokołowane, a kopie protokołu zostaną doręczone

wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

# 5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do umożliwienia przedstawicielom Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Województwa Mazowieckiego (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji, przedmiotu niniejszej umowy, w każdym stadium jego realizacji.

§ 4

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, obejmujący w szczególności:

a) poszczególne etapy robót,

b) kwotę należną Wykonawcy za dany etap prac.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej

umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco w zależności od faktycznego postępu prac. Wykonawca jest zobowiązany brać pod uwagę ustalenia

Zamawiającego przy aktualizacji harmonogramu.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu

do akceptacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty dezaktualizacji obowiązującego

harmonogramu lub daty otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie.

5. Zamawiający, w ciągu 3 dni od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowofinansowego, zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje treść otrzymanego zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego strony niezwłocznie podpiszą aneks do przedmiotowej umowy.

6. Jeżeli Zamawiający w ciągu 3 dni od daty otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego nie

zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać

zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy w określonym zakresie, jest niezgodny z umową lub rzeczywistym postępem prac, Wykonawca

będzie zobowiązany do korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych

wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich

# wykonywanie.

# § 5

Podwykonawcy

# 1. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości robót objętych umową do wykonania innym

wykonawcom.

# 2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest

# zgoda Zamawiającego.

3. Zlecenie podwykonawcom podlegają części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

# 4. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego

zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,

# uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to

były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

# odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady

Wykonawcy wobec Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) uczestniczenia w odbiorach robót podwykonawców;

b) konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez podwykonawców

w terminie 7 dni od ich otrzymania;

c) kontrolowania płatności dla podwykonawców;

# d) wstrzymania płatności należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec

podwykonawcy.

8. W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po

# dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że

otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty.

9. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający zatrzyma z

# należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu

otrzymania tego potwierdzenia.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje

# przy pomocy podwykonawców.

# § 6

Wynagrodzenie i sposób płatności

# 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto:

# ………………. zł (słownie: ………………………………………….. złotych), w tym

…… % stawka podatku VAT.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy,

2) wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji przedmiotu zamówienia

wynikające wprost z niniejszej specyfikacji oraz wszelkie elementy nieprzewidziane

# bez uwzględnienia, których nie można by było prawidłowo wykonać przedmiotu

zamówienia

# 4. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktury

częściowej oraz fakturą końcową.

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie zatwierdzony przez

# Zamawiającego protokół częściowy odbioru etapu robót wyszczególnionego w uzgodnionym

harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

6. Protokół częściowy, o których mowa w ust. 5, sporządzony będzie przez Wykonawcę na

podstawie przeprowadzonego Komisyjnie szacunku wykonanych w danym okresie

# rozliczeniowym robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, oraz

# Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Fakturę końcową wykonawca wystawi po odbiorze końcowym.

# 8. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół częściowy lub protokół

odbioru końcowego podpisane przez strony.

9. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury

wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane

na fakturze. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania się od płatności faktur, w razie

# istnienia w dacie płatności uzasadnionych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy

wynikających z realizacji niniejszej umowy.

# 10. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie umowy

# nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

11. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

# 12. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

# § 7

Przedstawiciele stron

1. Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są:

a) ze strony Zamawiającego:

……………………. - inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia budowlane

……………………………….,

b) ze strony Wykonawcy:

# …………………….. – kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane

……………………….

2. Wykonawca ustanawia:

# - kierownika robót branży elektrycznej w osobie ……………, posiadającego uprawnienia

# budowlane ……………………...

3. Kierownik budowy i kierownik robót branży elektrycznej wymienione, realizują obowiązki określone w art.21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i

# ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego

decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony przedmiar robót Wykonawcy i

powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji

# zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty w mieniu o znaczących

# rozmiarach.

6. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 4.

# 7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Zmiana kierownika budowy, kierownika robót branży elektrycznej może nastąpić na pisemną

prośbę Wykonawcy w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik

# budowy, kierownik robót branży elektrycznej nie może posiadać niższych kwalifikacji niż

# przedstawiony we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

9. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych. O zmianie inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy, kierownika robót branży elektrycznej i inspektora nadzoru

# wymaga aneksu do umowy.

# § 8

Dokumenty budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następujące dokumenty budowy:

1) protokoły odbiorów robót

# 2) dokumentację powykonawczą

# § 9

Odbiór

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy (zaawansowania etapu robót, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania),

# 3) odbiór końcowy,

# 4) odbiór ostateczny.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru.

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót

# zanikowych i częściowych oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia – do

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w razie

# niemożliwości przystąpienia do odbioru wskaże podstawę umożliwiającą rozpoczęcie odbioru

wykonanych robót i proponowany termin.

5. Częściowy odbiór etapu robót będzie się odbywał Komisyjnie z udziałem przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego według uzgodnionego

# harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, na podstawie przeprowadzonego

szacunku wykonanych robót.

6. Odbioru końcowego dokonuje się Komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po całkowitym zakończeniu

# wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej

umowy.

7. Przystępując do odbioru końcowego robót Wykonawca przedkłada jednocześnie wszystkie

# dokumenty niezbędne do wykonania odbioru końcowego robót, w szczególności inwentaryzację powykonawczą w ilości trzech egzemplarzy wersji papierowych i w jednym egzemplarzu na płycie CD,  protokoły odbiorów częściowych, protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego /Załącznik nr 1, Załącznik nr 2/.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub w

części, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i

prawidłowości dokumentów przyjęcia robót, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z

# Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie

odbioru końcowego.

9. Za datę zakończenia robót budowlanych przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego

# przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, po której Zamawiający nie wniósł uwag

określonych w ust. 10.

# 10. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy

dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o

# usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:

# 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

# a. jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę,

b. jeżeli nie umożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

# może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

# 13. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla

ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

14. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

# zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę

okoliczność protokołach.

15. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie

# okresu gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.

# 16. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki

Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego.

# 17. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

18. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia

# dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad /Załącznik nr 3/.

# § 10

Odpowiedzialność za wady

1. Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

a) na roboty budowlane i instalacje – 3 lata,

# b) na urządzenia i materiały budowlane wbudowane przez Wykonawcę – zgodnie z gwarancją

producenta.

# 2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakości liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich robót.

# 3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych

# po odbiorze końcowym robót.

# 4. Usunięcie wad nastąpi w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale obu stron.

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robót budowlanych lub

# usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

# 1) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

2) szkód wynikłych z winy Użytkownika

# 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac

nad usuwaniem wad.

# 9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót zamawiający

ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt wykonawcy.

# 10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,

zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt wykonawcy.

# 11. Jeżeli wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez zamawiającego,

zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

12. Niezależnie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec zamawiającego

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w

# kodeksie cywilnym.

# § 11

Zmiana postanowień umowy

1. Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy przewiduje następujące warunki dokonania zmian

postanowień zawartej umowy z wyłonionym Wykonawcą:

1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zmiana wynika:

a) ze zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano

w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ,

b) ze zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy

narzucają,

c) ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia w przypadku

przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia,

d) ze zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej następstwem okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów

i usług (VAT),

3) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

4) zmiana kierownika budowy, kierownika robót branży elektrycznej (śmierć, choroba, rezygnacja

lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w

SIWZ,

# 5) zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie

losowe).

# 3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust.1. i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

# § 12

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej:

1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto

określonego w § 6 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu odbioru

lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi – w wysokości 0,08 % wynagrodzenia brutto

określonego w § 6 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, liczony od dnia

wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad,

# 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2 umowy.

# 2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie może przekroczyć 30%

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2 umowy.

# 3. Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę

faktury.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy

# z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny, z zastrzeżeniem ust. 5

oraz § 9 ust.12 pkt. 2 lit. b.

5. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

# w wysokości przewyższającej wysokość kar określonych w umowie Wykonawca zobowiązany

jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar

umownych:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość

Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

# 5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub w sposób nie

# gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.

8. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia.

2) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy, z

zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 2 – 5 oraz § 9 ust.12 pkt.2 lit. b., kiedy to koszty zabezpieczenia

pokrywa Wykonawca.

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu

zaawansowania tych robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt. 3,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

# 5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 6 pkt. 4, 5 oraz

§ 9 ust. 12 pkt. 2 lit. b Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy

wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za

# realizację pozostałego zakresu robót.

# § 13

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały

# polubownie, a w razie nie osiągnięcia przez strony porozumienia, spory podlegać będą

rozpoznaniu przez właściwe sądy powszechne.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane,

# przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający						 Wykonawca

............................

Pieczęć nagłówkowa Muzeum

# PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU 
I ODBIORU KOŃCOWEGO

# DOTYCZY UMOWY NR ……………………… z dnia ……………………………..

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu dzisiejszym dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Pozycja załącznika do umowy | Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |

………………………., dnia ………………....

……………………….………………………………………

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym DTR karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

………………………., dnia ………………....

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego                       w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób | Potwierdzenie dokonania szkolenia |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

# Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.

DOSTAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

* - niepotrzebne skreślić

Budowa:

Obiekt:

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT  (częściowych/końcowego)

W okresie od dnia……………………………..               Do dnia………………………………….

Sporządzony dnia……………………………………  Sporządzony przy udziale przedstawicieli:

Inwestora………………………………………………..Pana(i)…………………………………………..…

Generalnego wykonawcy………………………..........   Pana(i)…………………………………………….

Podwykonawcy………………………………................Pana(i)…………………………………………….

Innych członków………………………………………  Pana (i)…………………………………………...

Pana(i)…………………………………………...

Pana(i)……………………………………………

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokółem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru (kartotece).

2. Na podstawie niniejszego protokółu odebrano następujące rodzaje robót.

| Nr | Nazwa elementu lub części obiektu | Wartość wg ryczałtu lub kosztorysu wykonawczego (netto) | Potrącono w koszt, wyk. z tytułu wad trwałych | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wartość bez VAT |  |  |  |  |
| VAT .... % |  |  |  |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |

3. Roboty ujęte wyżej w kol. 1 - 3 zostały wykonane zgodnie z projektem.

4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokółu określa ust. 8.                                                  Zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy określa ust. 6.

Zestawienie wartości wykonanych robót

| Lp. | Rodzaje robót asortyment elementy | Wartości robót wg kosztorysu umownego lub zestawienia kosztów robót (netto) | Koszty robót wykonanych od początku budowy (remontu) | Wartość wykonanych robót wg poprzedniego protokółu | Wartość wykonanych robót w okresie rozliczeniowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) % | Wartość wykonanych robót od początku budowy |  |  |
|  |  |  |  |  | wartość (netto) | wartość (netto) | wartość (netto) |
|  |  | zł | gr | zł | gr | zł | gr | zł. | gr | zł | gr | zł | gr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół sporządzono bez udziału przedstawiciela inwestora, ponieważ: | Dodatki procentowe od robót wykonanych w małym zakresie i w okresie jesienno-zimowym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  |  |  |

(podpis Inspektora Nadzoru)                                                                                      (podpis Inwestora)                                                                                                 (podpis Wykonawcy)

Protokół odbioru końcowego robót

dotyczących………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………….....................

Sporządzony w siedzibie……………………………………………………………………….....

………………………………………………………………w dniu …………………………….

Komisja w składzie:

Strona przyjmująca – Zamawiający:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

przy udziale

- inspektora nadzoru

4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych

5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych

6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych

Strona przekazująca – Wykonawca

7. ………………………………………………......-kierownik budowy

8. ..............................................................................-kierownik robót budowlanych

9. …………………………………………………..-kierownik robót sanitarnych

10. …………………………………………………- kierownik robót elektrycznych

Po zapoznaniu się ze stanem zawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się,  co następuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy w dniu ……………………. powiadomił zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego .

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy w dniach……………………………......

potwierdzili gotowość do odbioru.

2). Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej

w dniu ……………….pomiędzy………………………………………………………….,

a ……………………………………………………….. oraz aneksami nr …………..

z  dnia…………………………. do ww. umowy.

3). Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie

z zapisami w dzienniku budowy.

Termin umowy został dotrzymany/opóźniony o……………………..dni z przyczyn:

- zależnych od wykonawcy

- zależnych od zamawiającego

- niezależnych od stron umowy.

4). W przypadku ustalania odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone.

5). Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie zamawiającego.

6). Wykonawca przekazuje zamawiającemu dziennik budowy oraz w oddzielnie spiętym zbiorze:

a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić brakujące elementy);

b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące);

c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące);

d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące);

e) inwentaryzację geodezyjną;

f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia;

g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym ,warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu robót/budowy (w przypadku zmian oświadczenia kierownika budowy powołane            w pkt g powinno być poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru);

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, wykonawca dołączył kopię rysunków wchodzących

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem;

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty;

k) inne (wymienić jakie).

Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem.

7). Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, (jeżeli nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru).

8). Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek,(jeśli tak należy wymienić jakie i podać termin ich usunięcia).

# 9). Teren budowy został uporządkowany, (jeżeli nie wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji budowy.

10). *W związku ze stwierdzeniem, że:

-stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu),

- dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z zapisami w pkt 6 protokołu)

zamawiającemu odmawia się dokonania odbioru i przerwa spisywania protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ……………………….....

Do tego czasu wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w punktach …………… braki i usterki.

11). *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………...............

(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia).

12). W związku ze stwierdzeniem, że:

a) roboty budowlane zostały zakończone

b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna

c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich usunięcia za zgodą stron)

zamawiający dokonuje z dniem ………………odbioru końcowego przedmiotu umowy powołanej w pkt 2 protokołu.

13). Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na:………….od daty podpisania niniejszego protokołu czyli dnia……………………..

14). Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł.

(słownie…………………………………………………………………………............……)

zgodnie z kosztorysem ofertowym zamiennym powykonawczym. Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł (słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia ..............................................................

15). Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł. (słownie…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................)

# 16). Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiającego

1. …………………………..

2. …………………………..

# 3. …………………………..

Inspektorzy nadzoru

4. …………………………..

5. …………………………..

# 6. …………………………

Przedstawiciele Wykonawcy

7. ………………………….

8. ………………………….

9. …………………………..

10. ………………………….