### Załącznik nr  8 do SIWZ

### WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………………….. r. w Płocku pomiędzy:

…………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1. …………………………………….. – ……………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a …………………………………………………… z siedzibą: ………………………………………, działającym na podstawie ……………………………, NIP: ……………………., REGON: …………….. reprezentowanym przez:

1. …………………………

2. …………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycję polegającą na Rozbudowie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim w skład którego wchodzą:

-	budynek usługowy „Dom Polski”,

-	budynek wystawowy „Dom Olęderski z częścią inwentarską”,

-	budynek wystawowy „ Stodoła”,

-	budynek wystawowy „Suszarnio-powidlarnia”,

-	budynek wystawowy „Langhoff”,

-	budynek wystawowy „Piwnica”,

-	budynek usługowy „Budynek szkoły”,

-	instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, elektryczne, alarmowe i teleinformatyczne

-	30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

-	niwelacja terenu – nasypy pod projektowanymi budynkami „terpy”.

Szczegółowe dane określające przedmiot zamówienia zawierają nw. opracowania: opis przedmiotu zamówienia, Projekt wykonawczy, Projekty wykonawcze-branżowe, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2 do niniejszej umowy.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy, oraz obejmuje urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy) jak również koszty wykonania projektu zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania zamówienia o ile zaistnieją okoliczności wymagające zajęcia pasa drogowego oraz koszty związane z załatwieniem wszelkich formalności z tego wynikających.

- Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie wykonawczym, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy 
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określony przedmiot zamówienia, 
o którym mowa w ust. 1-3.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 i warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie wnosi uwag. Uwagi zgłoszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

- Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych.

- Przy wykonaniu robót należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

- W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę potrzebną do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

# Materiały niezbędne do wykonania Umowy

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiORB. Zatwierdzenie winno nastąpić w terminie 7 dni od przedstawienia propozycji. Zastosowanie przez materiałów niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

- Na potwierdzenie powyższego Kierownik robót zobowiązany jest przechowywać 
na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z w/w ustawą
 i Dokumentacją Projektową.

§ 3.

Okres realizacji umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.04.2018.

- Strony zgodnie oświadczają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych podczas dokonywania odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.

- Teren budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku, braku możliwości dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, gdy niedotrzymanie terminu byłoby wynikiem wystąpienia następujących okoliczności:

  - z powodu konieczności wykonania dokumentacji zamiennej;

  - wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót;

  - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

  - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- Warunkiem zmiany terminu, określonego w ust. 1 jest:

  - pisemne złożenie wniosku przez Wykonawcę o przedłużenie terminu wykonania robót, nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę, pod rygorem utraty możliwości przedłużenie terminu określonego w ust. 1.

  - protokół konieczności określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, sporządzony i podpisany przez strony umowy. Protokół konieczności stanowić będzie załącznik do aneksu, zmieniającego niniejszą umowę w zakresie terminu wykonania robót.

  - posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności  związane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej pory roku.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym prowadzenia inwestycji, zwanym w dalszej części umowy harmonogramem, przedłożonym Inwestorowi Zastępczemu i Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Opracowany harmonogram musi uwzględniać sposób finansowania zadania z środków EFRR. Harmonogram po jego akceptacji stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 4.

# Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 strony umowy  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto ……………. zł (słownie złotych: ……………………) plus …… % podatek VAT ……………. zł (słownie złotych: ………………………), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………. zł (słownie złotych: ………………………………..).

- Wynagrodzenie o którym mowa w ustępie 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych.

3.	Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 będzie płatne okresowo w oparciu o faktury częściowe.

3.1.	W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inwestorowi Zastępczemu do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, 
z uwzględnieniem potrąceń.

3.2.	Inwestor Zastępczy sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt 3.1 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

3.3.	Inwestor Zastępczy w ciągu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy do wypłaty kwotę wynagrodzenia.

4.	Zapłata wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia okresowego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, z tytułu wystawionej faktury, 
w terminie do 30 dni od daty złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

6.	Warunkiem wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę są bezusterkowe odbiory robót, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Faktura, przed jej złożeniem w siedzibie Zamawiającego musi być zweryfikowana i potwierdzona do wypłaty przez Inwestora Zastępczego.

7.	W przypadku zlecenia części robót Podwykonawcom, Zamawiający reguluje zobowiązania wobec Wykonawcy w sposób opisany w § 7 niniejszej umowy.

8.	W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9.	Rozliczenia końcowe

9.1	Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inwestorowi Zastępczemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

9.2.	Inwestor Zastępczy sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną 
do zapłaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9.3.	Inwestor Zastępczy wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

9.4.	Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 9.3. oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inwestorem Zastępczym.

9.5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 9.4. będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w oparciu o wyliczenia przekazane mu przez Inwestora Zastępczego.

9.6. Potwierdzone przez Inwestora Zastępczego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 
odbioru końcowego.

9.7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.

§ 5.

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

  - Przeprowadzenie odbiorów robót, o których mowa w § 8 umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, należytą starannością, 
w szczególności:

  - Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1.

  - Zorganizowanie placu budowy, instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

  - Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia miejsca składowania odpadów.

  - Zorganizowanie własnym kosztem i staraniem mediów na potrzeby budowy.

  - Pokrycie kosztów za zużytą energię elektryczną i wodę podczas pracy sprzętu technologicznego oraz wykonanie przyłączy tych mediów na cele budowy, jeśli wykonanie przyłączy będzie konieczne dla wykonania przedmiotu umowy. Sposób rozliczenia Wykonawcy za korzystanie przez niego z mediów, w okresie realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalony w protokole wprowadzenia na budowę.

  - Zabezpieczenie i ochrona na własny koszt, terenu budowy od kradzieży i pożaru.

  - Zapewnienie, we własnym zakresie, możliwości dostępu do terenów, jezdni 
i chodników położonych w pobliżu terenu budowy, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia opłat i kosztów z tytułu ich zajęcia, a także wykonania oraz bieżącego utrzymania dróg zewnętrznych wokół terenu budowy.

  - Utrzymanie terenu robót w stanie uporządkowanym i przeznaczenie go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w umowie.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody przy realizacji przedmiotu umowy z polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

  - Zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy osoby wskazanej w ofercie:……………………………………………………………. posiadającej uprawnienia ………………………………………………………………………………..

  - Przekazanie Inwestorowi Zastępczemu, który działa w imieniu Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 3 ust. 7. Harmonogram będzie podlegał akceptacji lub zmianie przez Inwestora Zastępczego, 
w szczególności w zakresie terminów odbiorów częściowych robót i ich finansowania przez Zamawiającego.

  - Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), okazania, na każde żądanie Inwestora Zastępczego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

  - Opracowanie planu BIOZ.

  - Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

  - Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac i jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),

  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),  powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, w szczególności:

a)	dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi adaptacjami, poprawkami, dokumentami zamiennymi sporządzonymi w toku inwestycji,

b)	kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację obiektu (w tym atestów, aprobat, opinii, wyników badań, instrukcji użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń),

  - korespondencji i innej dokumentacji dotyczącej inwestycji,

  - kart/y gwarancyjnych/ej inwestycji,

  - instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu,

  - instrukcji p.poż

  - harmonogramu przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi, określonych w umowie 
i wynikających  z przepisów prawa,

g)	wszelkie opracowania określone w niniejszym pkt., które będą przygotowywane 
i przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf, .dwg (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na innych nośnikach np. CD/DVD/Pendrive). W przypadku niektórych dokumentów Strony mogą stosownie do potrzeb określić inną formę przekazania opracowań.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego o pozwoleniu na użytkowanie.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania poprawności i zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

- W razie wykrycia błędów Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Inwestora Zastępczego oraz poinformuje o możliwych poprawkach w projekcie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach  
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń usytuowanych na terenie budowy, takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia wskazanych powyżej urządzeń.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o której mowa w pkt. 32, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pełnego składu osobowego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących przedmiot umowy wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 
i aktualizowany na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego przedmiot umowy. Powyższy wymóg związany jest z zapisami określonymi 
w rozdziale III.25.7 SIWZ.

§ 6

# Umowa o Podwykonawstwo

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części zamówienia na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy 
z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak 
za własne działania lub zaniechania. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

- W przypadku, w którym wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum, wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców zgody Zamawiającego na następujących zasadach:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych oraz zakres robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadającej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeśli o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to oprócz takiego projektu umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest on dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - W terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi sprzeciw do umowy lub zastrzeżenia do projektu umowy, z zachowaniem zasad wskazanych w art. 143b ust. 3 i ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zgłoszenie w powyższym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody

  - W przypadku odmowy określonej w punkcie 3 powyżej, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo 
w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu lub zastrzeżeń

  - Przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszej umowie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. W przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie, jak również z zachowaniem prawa do wystąpienia przeciwko Wykonawcy z roszczeniem o zwrot różnicy kwoty wynagrodzenia jaką Zamawiający musiał zapłacić, w związku z jego odpowiedzialnością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy a kwotą wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług jaką przewidział Wykonawca.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust 1, pkt. 5 niniejszej umowy:

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Procedura określona w ust. 3-8 będzie mieć zastosowanie również do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane, usługi i dostawy (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego, 
a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 9.

- W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, 
w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu  obronę  przed  roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

- Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez tego Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy 
z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli 
w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.

- Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 
i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane wykonanie robót.

- W przypadku zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego 
w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  specyfikacji.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

§ 7

# Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:

  - kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną 
za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

  - oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za odebrane roboty, za które Wykonawca wystawia fakturę,

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 1-5 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

- Płatność uregulowana będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury częściowej i końcowej.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentów do zapłaty obciążą Zamawiającego, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego stronie.

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź dalszego Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą bądź dalszym Podwykonawcą.

- Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 8

Odbiory

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiory częściowe i ponaprawcze,

    - odbiór końcowy,

    - odbiór przed upływem rękojmi i gwarancji,

- Wykonawca ma obowiązek informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wykonaniu robót ulegających zakryciu. Inwestor Zastępczy dokona ich odbioru w terminie trzech dni.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt wykona badania, próby i rozruchy, jak również dokona odkrywek.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne zakończenie całości robót oraz zgłoszenie gotowości do odbioru skierowane na piśmie do Zamawiającego.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

  - projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

  - gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, deklaracje i certyfikaty zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób,

  - oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania obiektów budowlanych 
ze złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

  - dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów 
i urządzeń,

  - dziennik budowy

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 7.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub może odstąpić od umowy w całości bądź w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie chyba, że w trakcie odbioru strony postanawiają inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robot przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminu na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 9

Nadzór nad realizacja przedmiotu umowy

- Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego są ……………   tel. ……..

- Kierownikami robót są……………… tel. ……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest Kierownik budowy ……………….  tel …………………………

- Przedstawicielem Zamawiającego jest …………………….. tel. ……………………..

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/IZ potwierdzone za zgodność uprawnienia budowlane osób wymienionych w ust. 2, 3.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy oraz pracowników, o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań.

- W przypadku zmiany osób wskazanych powyżej nie jest wymagana zmiana umowy, lecz jedynie powiadomienie pisemne stron. Osoby te muszą posiadać uprawnienia 
i doświadczenia nie mniejsze niż wymagane w SIWZ.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie następujących kar umownych;

  - za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie w § 1 ust 1 i 2 przedmiotu umowy lub za opóźnienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, – 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji 
- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, o którym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy.

  - z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia zapłaty określonego w tej umowie,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek oddzielnie,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek oddzielnie,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy przypadek oddzielnie, za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu umowy 
z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na przedłożenie umowy o podwykonawstwo, 
z prawidłowym określeniem terminu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji – 
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 4 niniejszej umowy,

  - za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby bezrobotnej, o której mowa w pkt. III.25.2 SIWZ – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego od terminu określonego w pkt. II. 25.2  SIWZ.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający kary umowne potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum, wniosek do zamawiającego o wyrażenie zgody musi zostać złożony przez wszystkich członków Konsorcjum.

- W przypadku gdy ze względu na działania lub zaniechanie Wykonawcy Zamawiający utraci część lub całość dofinansowania uzyskanego w ramach realizowanego niniejszego projektu, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć utracone dofinansowanie

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000 zł za nie załączenie do faktury wymaganego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 38 umowy wykazu osób realizujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych, a także wymaganych zapisami specyfikacji oświadczeń tych osób i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem wykazanego w liście karę w wysokości 500 zł.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji jakości i …… miesięcznej rękojmi za wady.

- Gwarancja winna być udzielona na piśmie i podpisana przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się:

  - w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy dokona w następujących terminach:

  - pierwszy przegląd po upływie roku od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych;

  - kolejne przeglądy po upływie każdego roku, licząc od pierwszego przeglądu.

- Protokół pogwarancyjny stanowić będzie podstawę do zwolnienia w ustawowych terminach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z § 12 ust. 2 umowy.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, wygasają nie wcześniej niż z upływem gwarancji jakości.

- Szczegółowe zasady gwarancji jakości i rękojmi określa załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy tj. w wysokości: …………… zł, (słownie złotych: ……………………).

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w niżej podanych terminach:

- 70 % zabezpieczenia tj. kwotę ……….. zł, (słownie złotych: ………………..) w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze końcowym,

- 30 % zabezpieczenia tj. kwotę ……….. zł, (słownie złotych: ……….) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W dniu podpisania umowy wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, w ramach rękojmi za wady, 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- W przypadku opóźnienia w ustanowienia zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji wykonawca do czasu jego ustanowienia przekaże do dyspozycji Zamawiającemu część należnego mu wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli pomimo pisemnego upomnienia Wykonawca w dalszym ciągu nienależycie wykonuje przedmiot umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od całości umowy lub jej części w przypadku:

  - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

  - nie przystąpienia do robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni  
i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy 
o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia,

  - gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

  - gdy Zamawiający zmuszony jest do:

    - dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub

    - dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości całego wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych.

- Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części jest dzień doręczenia listu poleconego lub dzień złożenia pisma w siedzibie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy do:

  - sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego

  - sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli

Zamawiającego rozliczenia finansowego wykonanych robót,

  - uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu.

- W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,

  - uporządkowania i przekazania Zamawiającemu terenu budowy,

  - uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

§ 14

Zmiana umowy

- Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany umowy 
w sytuacjach określonych w niniejszym paragrafie.

- Na warunkach określonych w § 3 ust. 2 umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub sposobu wykonania umowy, z następujących powodów:

- z powodu konieczności wykonania dokumentacji zamiennej;

- wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli mają one wpływ na termin wykonania umowy;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót; strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej pory roku;

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a zmianą nie będą wprowadzone warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona oraz nie będą modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany 
w postanowieniach pierwotnego zamówienia i wprowadzone zmiany nie są istotne 
w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- zmiany personelu realizującego przedmiot zamówienia; zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby będzie możliwa pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- W przypadkach określonych w ust. 2 możliwe będzie, w formie aneksu, określenie nowego terminu zakończenia robót, który uwzględni okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, nie krótszy niż okres stanowiący przerwę w wykonaniu umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca musi poinformować Zamawiającego na zasadach określonych w umowie § 3 ust. 5.

- W zakresie zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmienią się przepisy w tym zakresie, dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego, za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

- W zakresie zmiany osób personelu kierowniczego wskazanych przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy oraz w zakresie osób wskazanych przez Zamawiającego do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji umowy.

- Zamawiający dopuszcza także zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
w przypadku zmiany:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiany, o której mowa w ust. 6 możliwa będzie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.

§ 15

Inne postanowienia

- W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisy ubezpieczenia od:

  - wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio 
z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

  - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Opisaną w ust. 1 polisę ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na okres obejmujący okres realizacji umowy oraz okres trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. 
W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek albo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w terminie 30 dni 
od dnia bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, 
z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie 
do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

- Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.

- Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony wyznaczają:

……………………………………………..  – reprezentujący Wykonawcę 
……………………………………………... – reprezentująca Zamawiającego

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Dokumentacja projektowa

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  - Oferta przetargowa

  - Warunki gwarancji jakości i rękojmi

  - Harmonogram rzeczowo - finansowy

  - Polisy ubezpieczeniowe

  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca:  	 	 	 	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zamawiający: